ĐỀ XUẤT SÁNG KIẾN

QUỸ SÁNG KIẾN CỘNG ĐỒNG

- Thông tin chung:

- Thông tin về nhóm đề xuất sáng kiến:

- Tên nhóm: Nhóm cộng đồng ấp Trường Lộc

- Địa chỉ: ấp Trường Lộc, xã An Mỹ, huyện Kế Sách.

- Điện thoại: 0332.770.368

- Người đại diện: Ông Trần Văn Bào, Chức vụ: Trưởng ban nhân dân ấp Trường Lộc

- Tên sáng kiến: Cải tạo và nâng cấp đoạn đường dân sinh phòng ngừa nguy cơ thiệt hại do triều cường, Bảo và Lốc xoáy.

- Địa điểm thực hiện: Đoạn đường kênh Út Hơn từ nhà ông Năm Long đến cuối đường nhà ông Hai Thảo tại ấp Trường Lộc, xã An Mỹ, huyện Kế Sách.

- Thời gian thực hiện: từ tuần 04 tháng 06 đến tuần 01 tháng 07 năm 2021

- Tổng ngân sách đề xuất: 		82.510.000 đồng, trong đó:

- Quỹ sáng kiến cộng đồng BfdW: 	50.000.000 đồng.

- UBND xã và người dân đóng góp: 	32.510.000 đồng.

- Nội dung sáng kiến:

- Bối cảnh chung và Mô tả sáng kiến:

Xã An Mỹ thuộc huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng là một xã nằm gần trung tâm của huyện có trục đường huyện lộ 5 nối với thị trấn Kế Sách, gồm 07 ấp. Trong đó có ấp Trường Lộc là ấp vùng sâu của xã giáp với xã Trường Khánh của huyện Long Phú và xã Phú Tâm của huyện Châu Thành, bà con sinh sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp trong đó trồng cây ăn trái và lúa là chính. Hiện nay trên địa bàn ấp các trục chính đã được xây dựng tuyến lộ đal thông suốt, tuy nhiên do nguồn ngân sách tại địa phương còn hạn chế nên một vài khu vực sâu trong ấp xa khu dân cư tập trung chưa được xây dựng lộ Đal hoàn chỉnh, mà chỉ là những con đường mòn được hình thành do nạo vét kênh mương vì thế thường xuyên bị ngập do triều cường dâng cao dẫn tới nguy cơ sạt lở đất và xâm nhập mặn, đồng thời vào mùa mưa đường lầy lội ảnh hưởng đến việc đi lại và giao thương hàng hoá của người dân trong khu vực.

Đặt biệt trong đó có đoạn đường kênh từ nhà ông Năm Long đến cuối đường nhà Ông Hai Thảo và nhà ông Hai Tua với chiều dài khoảng 1.150 m, trong đó có 40 hộ dân đang sinh sống chủ yếu là làm thuê, trồng cây ăn trái và trồng lúa với diện tích hơn 08 ha. Tuyến đường mới nạo vét nên việc đi lại của người dân rất khó khăn, cây trái sản xuất rất khó vận chuyển để bán, thương lái ép giá nên chí phí tăng cao làm cho lợi nhuận của hộ dân thấp và khi triều cường dâng cao dẫn tới nguy cơ sạt lở đất và xâm nhập mặn, đến mùa mưa đường đất trơn chợt các em học sinh đi học khá vất vả, người già lúc đao ốm rất khó khăn trong việc di chuyển đi khám chữa bệnh. Đặt biệt là khi có Bảo và Lốc xoáy xảy ra bắt buộc phải sơ tán thì điều kiện để di chuyển bà con đến nơi an toàn rất khó khăn, mất nhiều thời gian và không đảm bảo an toàn.

Trước tình hình trên, Nhóm cộng đồng ấp Trường Lộc tổ chức họp lấy ý kiến của người dân có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp trong khu vực trên để trao đổi thống nhất kế hoạch và đề xuất sáng kiến với sự hỗ trợ của Đội Xung kích xã An Mỹ cụ thể như sau:

- Tên sáng kiến: Cải tạo và nâng cấp đoạn đường dân sinh phòng ngừa nguy cơ thiệt hại do triều cường dâng cao, Bảo và Lốc xoáy.

- Phương án kỹ thuật thực hiện: Sử dụng các vật liệu như cát, đá, xi măng, thép được mua tại địa phương để cải tạo và nâng đoạn đường chiều dài 1.150m với phương án kỹ thuật thực hiện như sau:

+ Đổ đal: Chiều dài 250m vị trí từ nhà ông Năm Long đến dốc cầu thanh niên

- Đào rảnh sâu 0.2m x ngang 1m;

- Lót cát nền 0.1m và vỉ thép sắt phi 6;

- Trộn bê tông mác 250 đổ mặt đường dày 0.08m

+ Đổ đá: Chiều dài 900 m, vị trí tại dốc cầu thanh niên đến cuối đường nhà Ông Hai Thảo và nhà ông Hai Tua.

- Đào rãnh sâu 0.05 m x ngang 0.7 m;

- Rải đá 0.4mm để đổ mặt đường dày 0.05m

- Thành phần tham gia thực hiện: người dân trực tiếp hưởng lợi, đội xung kích xã, UBND xã, BQL huyện.

- Mục tiêu của sáng kiến:

- Cải tạo và nâng cấp được tuyến đường phòng chống triều cường dâng cao dẫn tới nguy cơ sạt lở đất và xâm nhập mặn, phục vụ cho việc sơ tán và hỗ trợ người dân khi có bão và lốc xoáy xảy ra nhằm phòng ngừa nguy cơ thiệt hại về người và tài sản, đồng thời đảm bảo việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân trong khu vực.

- Nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống triều cường, bão và lốc xoáy.

- Nâng cao trách nhiệm của người dân thông qua việc vận động, đóp góp kinh phí thực hiện cải tạo và nâng cấp đường đi phòng chống triều cường dâng cao dẫn tới nguy cơ sạt lở đất và xâm nhập mặn, bão và lốc xoáy.

- Các hoạt động của sáng kiến:

- Hoạt động 1: Họp tham vấn ý kiến người dân và đề xuất sáng kiến cộng đồng.

- Hoạt động 2: Lập kế hoạch chi tiết và viết đề xuất sáng kiến trình chính quyền địa phương và dự án phê duyệt.

- Hoạt động 3:

+ Sau khi được phê duyệt ĐXK tiến hành họp với nhóm cộng đồng ấp Trường Lộc và người dân có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp về triển khai công việc.

+ Tuyên truyền kiến thức về phòng chống triều cường, bảo và lốc xoáy cho người dân.

- Hoạt động 4: Thực hiện và giám cải tạo và nâng cấp đoạn đường dân sinh phòng chống triều cường dâng cao dẫn tới nguy cơ sạt lở đất và xâm nhập mặn và phòng ngừa nguy cơ thiệt hại do Bảo và Lốc xoáy theo sáng kiến được phê duyệt.

- Những kết quả mong đợi từ các hoạt động sáng kiến:

- Hoàn thành cải tạo và nâng cấp tuyến đường 1.150 m nhằm phòng chống triều cường dâng cao dẫn tới nguy cơ sạt lở đất và xâm nhập mặn, phục vụ cho việc sơ tán và hỗ trợ người dân khi có bão và lốc xoáy xảy ra.

- Đảm bảo an toàn và di chuyển thuận lợi của 40 hộ trong khu vực.

- Phòng ngừa thiệt hại về người và tài sản, giúp vận chuyển nông sản được thuận tiện và dễ dàng cho hơn 08 ha cây ăn trái và lúa của các hộ trong khu vực.

- Người dân hưởng lợi trực tiếp tham gia và đóng góp ngày công, kinh phí thực hiện sáng kiến.

- Đối tượng hưởng lợi từ sáng kiến: Hộ dân sống trong khu vực kênh Út Hơn tại ấp Trường Lộc, xã An Mỹ.

- Số người hưởng lợi trực tiếp từ sáng kiến: 40 hộ dân với 178 khẩu (trong đó có các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương là 35 trẻ em, 07 người già và 65 phụ nữ, còn lại là người dân)

- Các bên tham gia:

* Người dân trực tiếp hưởng lợi:

- Đóng góp ý kiến xây dựng sáng kiến;

- Thực hiện sáng kiến: Đóng góp chi phí mua vật tư (50 m3 đá 0.4); đóng góp sức lao động (thực hiện đào đất cải tạo mặt bằng, đổ đá mặt đường);

- Giám sát quá trình thực hiện sáng kiến;

- Quản lý và duy tu sửa chữa đoạn đường trong quá trình sử dụng.

* Đội xung kích xã:

- Hỗ trợ nhóm cộng đồng ấp Trường Lộc tổ chức tham vấn ý kiến người dân và đề xuất sáng kiến cộng đồng;

- Hỗ trợ lập kế hoạch sáng kiến;

- Giám sát thực hiện sáng kiến;

- Viết báo cáo kết quả thưc hiện và phối hợp trong quản lý, duy tu.

* UBND xã:

- Phê duyệt kế hoạch tổ chức họp tham vấn ý kiến của người dân và đề xuất sáng kiến cộng đồng của đội xung kích;

- Đóng góp ý kiến và phê duyệt kế hoạch thực hiện sáng kiến;

- Đóng góp chi phí đặt bảng công khai thông tin công trình;

- Theo dõi, đôn đốc và nhắc nhở việc thực hiện sáng kiến sau phê duyệt.

* BQL huyện:

- Kiểm tra, đánh giá và lựa chọn sáng kiến;

- Thống nhất kế hoạch triển khai sáng kiến;

- Hỗ trợ thực hiện và cung cấp ngân sách.

- Các khía cạnh của sáng kiến:

- Tính phù hợp:

- Phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng nhu cầu của các hộ dân sống ở khu vực kênh Út Hơn tại ấp Trường Lộc;

- Phù hợp với mục tiêu của hoạt động hỗ trợ sáng kiến cộng đồng của Dự án, trong đó có phòng chống bảo và lốc xoáy;

- Phù hợp với kế hoạch phòng chống thiên tai hàng năm (Ưu tiên cải tạo và nâng cấp các đoạn đường kênh phục vụ đi lại, sơ tán khi có bảo và lốc xoáy và vận chuyển, mua bán nông sản của người dân) và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

- Tính khả thi:

- Công trình mang tính cộng đồng (do cộng đồng thực hiện và phục vụ cộng đồng);

- Phù hợp với khả năng đóng góp của cộng đồng, người dân (đóng góp về sức lao động, một phần chi phí vật liệu xây dựng);

- Phù hợp với năng lực thực hiện của người dân vì yêu cầu kỹ thuật thi công đơn giản, yêu cầu vật liệu phù hợp với vật liêu có sẵn tại địa phương;

- Thời gian thực hiện hoàn thành sớm phù hợp với nhóm cộng đồng.

- Tính bền vững:

- Chống chịu được thời tiết nắng, mưa (dự kiến sử dụng khoảng 3 - 4 năm)

- Sau khi công trình hoàn thành người dân sẽ tham gia giám sát, duy tu bảo dưỡng cùng chính quyền địa phương đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài.

4. Tác động:

- Đảm bảo an toàn trong di chuyển, lưu thông hàng hoá và ổn định đời sống cho 40 hộ;

- Nâng cao nhận thức của người dân trong tham gia phòng chống bảo và lốc xoáy, thúc đẩy nhân rộng mô hình có sự tham gia của cộng đồng trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

- Kế hoạch thực hiện:

| STT | Hoạt động | Kết quả mong đợi | Thời gian thực hiện | Người thực hiện | Người hỗ trợ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổ chức họp tham vấn cộng đồng, thu thập ý kiến và đề xuất sáng kiến cộng đồng. | Thống nhất phương án và đề xuất sáng kiến thực hiện phòng chống triều cường, bảo và lốc xoáy và sự tham gia của người dân | 05/4/2021 | Nhóm CĐ ấp Trường Lộc | ĐXK |
| 2 | Xây dựng đề xuất sáng kiến chi tiết trình chính quyền địa phương và BQL phê duyệt. | Bảng đề xuất sáng kiến được xây dựng hoàn chỉnh trình chính quyền địa phương lựa chọn và trình BQL phê duyệt. | 31/5/2021 | Nhóm CĐ ấp Trường Lộc | - BQL - UBND xã - ĐXK |
| 3 | Họp tổ chức triển khai và giám sát thực hiện sáng kiến. | Thống nhất thời gian, phương pháp tổ chức và phân công nhiệm vụ từng thành viên | Tuần 2 – tháng 07/2021 | - Nhóm CĐ ấp Trường Lộc - ĐXK | BQL |
|  | Tuyên truyền kiến thức về phòng chống triều cường, bảo và lốc xoáy cho người dân. | 100% người dân hưởng lợi trực tiếp được tuyên truyền về được tác động và nguy cơ của triều cường, bảo và lốc xoáy, từ đó nâng cao nhận thức về sự tham gia, trách nhiệm của cộng đồng trong các hoạt động phòng chống triều cường, bảo và lốc xoáy |  |  |  |
| 4 | Thực hiện và giám sát cải tạo và nâng cấp đoạn đường dân sinh phòng ngừa nguy cơ thiệt hại do triều cường, Bảo và Lốc xoáy theo sáng kiến được phê duyệt. | Thực hiện cải tạo và nâng cấp hoàn thành 1.150 m đường tại Kênh Út Hơn, ấp Trường Lộc | Tuần 3 tháng 07 tháng 7/2021 | - Nhóm CĐ ấp Ba Lăng - ĐXK - Người dân | BQL |
| 5 | Giám sát và báo cáo kết quả thực hiện | Báo cáo về công tác triển khai sáng kiến, kết quả thực hiện trình BQL | Tuần 4 – Tháng 7/2021 | ĐXK | BQL |

- Ngân sách phân bổ cho các hoạt động:

| STT | Mục chi | Đơn vị tính | Số lượng |  | Định mức | Thành tiền | Ghi chú |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đổ Đal: 250m |  |  |  |  | 50,010,000 |  |  |
| 1 | Đá 1x2 | m3 | 25 |  | 450,000 | 11,250,000 | - Đổ đal: Ngang 1m x 0,08m x dài 250m. - Bê tông, cốt thép, mác 250 |  |
| 2 | Cát vàng | m3 | 15 |  | 300,000 | 4,500,000 |  |  |
| 3 | Xi măng | Bao | 140 |  | 84,000 | 11,760,000 |  |  |
| 4 | Sắt Phi 6 | Kg | 500 |  | 21,000 | 10,500,000 |  |  |
| 5 | Cát lót nền | m3 | 20 |  | 300,000 | 6,000,000 |  |  |
| 6 | Nhân công đổ bê tông | m3 | 20 |  | 300,000 | 6,000,000 |  |  |
| II | Đổ đá: 900m |  |  |  |  | - |  |  |
| 1 | Đá 0.4mm | m3 | 50 |  | 380,000 | 19,000,000 | Người dân đóng góp kinh phí |  |
| III | Đào rảnh đổ bê tông (Ngang 1m x sâu 0,2m) và đá (Ngang 0,7m x sâu 0.05m), rải đá mặt đường | công | 50 |  | 250,000 | 12,500,000 | Người dân đóng góp ngày công |  |
| VI | Bảng công khai thông tin công trình | Cái | 1 |  | 1,000,000 | 1,000,000 | UBND xã đóng góp |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 82,510,000 |  |  |
|  | 1. Ngân sách từ Quỹ sáng kiến cộng đồng BfdW: |  |  |  |  | 50,000,000 |  |  |
|  | 2. UBND xã và người dân đối ứng (40%) |  |  |  |  | 32,510,000 |  |  |
| Ý kiến và phê duyệt của UBND xã ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………... |  |  |  | An Mỹ, ngày ….… tháng ….. năm 2021 Người viết đề xuất Trần Văn Bào |  |  |  |